

Fecha: 10/06/2015

Participantes: Carlos, Harold, Gustavo

Trabajo realizado:

Trabajo remoto desempeñado por los integrantes, a lo largo de dos semanas.  
  
De igual manera en Dotproyect se puede ver el avance que hemos tenido a lo largo del proyecto. [[DotProyect](http://www.iwm.mx/cmmi/index.php)]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | En un Excel juntar las estimaciones de los proyectos pasados y en base a esos comenzar a realizar una calibración |  | Gustavo |
| 56 | documentar las adaptaciones a los procesos en el plan de proyectos |  | Gustavo |
| 59 | realizar check list de verificación a casos de uso, análisis y diseño |  | Carlos |
| 60 | realizar auditoria de ventas, física y funcional proyecto de Harold |  | Ariana |
| 61 | planear las auditorias en dotproject |  | Ariana |
| 62 | generar plan de capacitación |  | Gustavo |
| 63 | generar cronograma del proyecto de Harold |  | Harold |
| 64 | auditar productos proceso ventas (checar plan de capacitación) |  | Ariana |
| 65 | capacitar en la herramienta de dotproject a Ariana y Carlos |  | Gustavo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | planear las auditorias en dotproject | 27/05/2015 | Ariana |
| 64 | auditar productos proceso ventas (checar plan de capacitación) | 27/05/2015 | Ariana |
| 65 | capacitar en la herramienta de dotproject a Ariana y Carlos | 27/05/2015 | gustavo |
| 67 | Validar del manual de requerimientos, correo | 1 | cliente de harold |
| 68 | verificación de casos de usos | 12/06/2015 | Carlos |
| 69 | dentro de la propuesta hacen falta los riesgos iniciales | 12/06/2015 | Harold |
| 70 | checar el formato de la estimación | 12/06/2015 | Gustavo |
| 72 | actualizar las actividades de la estimación del proyecto en la plantilla y actualizar las horas en base al histórico | 12/06/2015 | gustavo |
| 74 | capacitar a Harold en los nuevos procesos | 12/06/2015 | Gustavo, Harol |
| 75 | actualizar el plan de proyecto | 12/06/2015 | Harold |
| 78 | desarrollar plan de pruebas |  | Harold |
| 79 | actualizar documento de roles y responsabilidades |  | carlos |