**Reunión de seguimiento**

**Asistentes:** Alberto Ramírez (Dirección operativa), Jesús Moreno (Líder de proyecto), Magdalena Muñoz (Q&A), Abigail Rizo (Mejora de procesos)

**Fecha:** 5 de octubre de 2012

**Objetivo de la reunión**: presentar a dirección los avances y el status de los proyectos, identificar *issues* e implementar acciones correctivas.

Se explica a dirección cada uno de los indicadores utilizados para mostrar el avance de los proyectos. Se revisaron las métricas de esfuerzo y se explica, utilizando las plantillas, cómo se obtiene la estimación de esfuerzo por proyecto.

De igual forma se explica a dirección el proceso y los tipos de auditoría que aplica Aseguramiento de la calidad, se revisa el por qué las calificaciones, llegando a la conclusión de la falta de experiencia, capacitaciones, y errores mínimos.

Durante la presentación de seguimiento, se identificaron las acciones correctivas a los problemas anteriores y dirección pidió algunas modificaciones a la presentación de los datos, mismas que generaron los siguientes compromisos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | COMPROMISOS | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | RESPONSABLE |
| 1 | De igual forma que se presentan las métricas de horas dedicadas a cada actividad, presentar los costos por actividad. | 19 octubre de 2012 | Jesús |
| 2 | Realizar las capacitaciones de procesos, control de versiones y Mantis entre el 8 y 9 de octubre. | 8 y 9 de octubre de 2012 | Aby, Jorge |
| 3 | En la forma de presentar datos; a) cuando se tiene menos horas reales que estimadas es un número negativo (cambiarlo) y b) agregar porcentajes de avance en una gráfica. | 19 octubre de 2012 | Jesús |
| 4 | En la presentación, no poner las capacitaciones en la lámina de costos estimados y reales | 8 de octubre de 2012 | Aby |
| 5 | Presentar las métricas de costos por etapa, así como por proyecto en general | 19 de octubre de 2012 | Jesús |
| 6 | En cada métrica, hacer un análisis breve, no sólo presentar los gráficos. | 19 de octubre de 2012 | Jesús |
| 7 | Agregar a la presentación: a) hitos como los marca el plan del proyecto y b) riesgos | 19 de octubre de 2012 | Jesús |
| 8 | Agregar a la presentación de seguimiento una diapositiva para documentar los compromisos adquiridos en la reunión | 8 de octubre de 2012 | Abi |
| 9 | Unificar criterios en documento de Administración de la Configuración (quitar espacios y acentos en la nomenclatura) | 8 de octubre de 2012 | Abi |