Minuta Seguimiento web IWM

**Participantes:**

Dirección operativa: Alberto Ramírez

Líder de proyecto: Jesús Moreno

Aseguramiento de la calidad: Magdalena Muñoz

Líder de procesos: Abigail Rizo

**Fecha:** 14/09/2012

**Objetivos de la reunión:** Revisar y monitorear el avance del proyecto web IWM

**Descripción de la junta:** Líder de proyecto presenta el avance del proyecto que se encuentra en la fase de “Estimación y Planeación”. La primera etapa se concluyó exitosamente y no se han recibido solicitudes de cambio. En esta etapa también se presenta una desviación en costos y esfuerzo (en ambas lo planeado fue superior a lo real).

Los hitos en esta etapa son:

1. Propuesta comercial aprobada
2. Plan del proyecto

En la propuesta comercial no hubo mayores problemas, aunque para realizar el plan del proyecto hubo algunos contratiempos generados por la falta de experiencia y una plantilla inadecuada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **COMPROMISOS** | **FECHA DE ENTREGA PLANEADA** | **RESPONSABLE** |
| **1** | Dirección pide que se tenga más atención a los detalles de la presentación | 05/10/2012 | Jesús Moreno |
| **2** | Todavía no se presentan las métricas de Aseguramiento de la calidad. Poner más atención a estas peticiones | 05/10/2012 | Jesús Moreno |
| **3** | Realizar los cambios solicitados a la plantilla de Plan de Proyecto | 17/09/2012 | Abigail Rizo |