Minuta Seguimiento del proyecto web\_AnwarCG

**Participantes:**

Director operativo: Alberto Ramírez

Líder de proyecto: Jesús Moreno

Aseguramiento de la calidad: Rubén López

**Fecha:** 25/10/2012

Objetivos de la reunión: Dar seguimiento al proyecto web\_AnwarCG

Descripción de la junta: Se presenta a dirección los avances y las métricas del proyecto. Este proyecto ya se le entregó al cliente, por lo que podemos tener una visión completa de nuestro desempeño.

Todas las etapas se han cumplido, en general estimamos más costo y esfuerzo de lo real, por lo que probablemente se tenga que recalibrar el documento de estimación. Los análisis de riesgos han servido y no hubo problemas con el cumplimiento de los hitos a tiempo.