Minuta Reunión de seguimiento Web IWM 120910

**Participantes:**

Director operativo: Alberto Ramírez

Líder de proyecto: Jesús Moreno

Aseguramiento de la calidad: Magdalena Muñoz

Líder de procesos: Abigail Rizo

**Fecha**: 10 septiembre de 2012

**Objetivos de la reunión**: Monitorear los avances del proyecto web IWM

**Descripción de la junta:** Líder del proyecto inicia explicando que el proyecto se encuentra en la fase de Requerimientos. Esta fase está completa, y se está iniciando la etapa de Estimación y planeación.

Los costos han sido menores a lo planeado, de igual forma las horas trabajadas. Alberto pide que también en estas reuniones se vean las métricas de Nena que son las desviaciones físicas, funcionales, de proceso y de productos.

Hitos: La fase de requerimientos consta de 3 hitos:

1. Manual de requerimientos aprobado
2. Manual de casos de uso
3. Matriz de rastreabilidad

No se presentaron problemas significativos para llegar a los hitos, solamente falta adaptarse a los procesos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **COMPROMISOS** | **FECHA DE ENTREGA PLANEADA** | **RESPONSABLE** |
| **1** | Presentar en la próxima reunión las métricas de Aseguramiento de la calidad en esta reunión | 14/09/2012 | Magdalena Muñoz y Jesús Moreno |
| **2** | Es necesario la notificación de los respaldos | 14/09/2012 | Jesús Moreno |
| **3** | Hace falta hacer un análisis de riesgos | 14/09/2012 | Jesús Moreno |