

Minuta # 2 Fecha: 17/07/15

Participantes: Ariana Sosa auditora, Felipe Lozano dirección, Carlos Gonzalez líder de proyecto, Jovanny Zepeda desarrollador

Objetivo de la reunión: Revisar y monitorear el avance del proyecto viáticos\_q

Descripción de la junta: Líder de proyecto presenta el avance del proyecto que se encuentra en la fase de “Estimación y Planeación”. La primera etapa se concluyó exitosamente y no se han recibido solicitudes de cambio. En esta etapa también se presenta una pequeña desviación en costos y esfuerzo (en ambas lo planeado fue un inferior en un porcentaje pequeño).

Los hitos son:

1. Requerimientos

2. Estimación y planeación

En la realización de la propuesta comercial como el plan del proyecto hubo algunos contratiempos generados por la falta de experiencia y una plantilla inadecuada, lo cual llevo a modificar la plantilla después de haber sido ya firmada esta misma por el cliente y dirección.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | COMPROMISOS | FECHA DE ENTREGA PLANEADA | FECHA DE ENTREGA REAL | RESPONSABLE |
| 1 | Modificar el plan de proyecto | 17/07/2015 | 17/07/2015 | Líder de procesos |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |