Minuta Seguimiento de proyectos

Participantes:

Director operativo: Alberto Ramírez

Líder de proyecto: Jesús Moreno

Aseguramiento de la calidad: Magdalena Muñoz

Líder de procesos: Abigail Rizo

Fecha: 19/10/2012

Objetivos de la reunión: Monitorear los avances y las métricas de los proyectos web\_AnwarCG y webiwm

Descripción de la junta: Líder de proyecto y Aseguramiento de la calidad informan sobre los avances y los apegos correspondientes a cada proyecto. Tanto esfuerzo y costos mantienen una desviación negativa lo que significa que se planeó más de lo que costó o se realizó.

Dirección plantea la necesidad de recalibrar las estimaciones, sin embargo se decide esperar a madurar más los procesos y los métodos de registro de esfuerzo.

Líder de proyecto explica utilizando como soporte el DotProject que, aunque no esté en la presentación, se han realizado respaldos de todo el repositorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **COMPROMISOS** | **FECHA DE ENTREGA PLANEADA** | **RESPONSABLE** |
| **1** | Si se sigue teniendo desviaciones en más de dos proyectos, se modificarán las estimaciones. | Próxima reunión de seguimiento donde se presenten dos proyectos | Jesús Moreno |