|  |
| --- |
| **PROPUESTA COMERCIAL** |



|  |  |
| --- | --- |
| Nombre Proyecto**: webanwarcg** | Fecha**: 21/09/2012** |
| Proyecto**: Desarrollo del sitio web para la empresa Anwar Consulting Group SC** | |
| Líder de proyecto**: Ing. Jesús Moreno Castellanos** | |
| Representante del cliente**: Mtro. Felipe de Jesús Lozano Padilla** | |

Contenido

[1. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc332809815)

[1.1 Propósito 4](#_Toc332809816)

[2. RESEÑA DEL PRODUCTO 4](#_Toc332809817)

[2.1 Descripción Producto 4](#_Toc332809818)

[2.2 Problemática a solucionar 5](#_Toc332809819)

[2.3 Objetivos del producto 5](#_Toc332809820)

[2.4 Usuario del sistema 5](#_Toc332809821)

[Usuarios del Producto 5](#_Toc332809822)

[3. REQUERIMIENTOS 5](#_Toc332809823)

[4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 6](#_Toc332809824)

[4.1 Supuestos 6](#_Toc332809825)

[4.2 Restricciones 6](#_Toc332809826)

[5. ENTREGABLES 6](#_Toc332809827)

[5.1 Entregables 6](#_Toc332809828)

[5.2 Protocolo de entrega 6](#_Toc332809829)

[6. INVERSIÓN 7](#_Toc332809830)

# 1. INTRODUCCIÓN

A diferencia de la creación de páginas web que están orientadas solo hacia la imagen institucional, donde priman los diseños gráficos e información estática, el desarrollo que proponemos se basa en 4 consideraciones primordiales para la consolidación y posicionamiento en internet entre los usuarios y clientes de la compañía Anwar CG.

**Consideraciones estratégicas**

Una manera eficiente para que las personas y clientes conozcan Anwar CG es a través del posicionamiento web SEO[[1]](#footnote-1) que es conformado por un conjunto de actividades realizadas con el fin de colocar el sitio dentro de los *primeros resultados de Google*[[2]](#footnote-2) y los demás buscadores. No es suficiente tener un diseño del sitio web con un nivel alto de usabilidad y con excelentes gráficos, pues hay que lograr que la gente se dé cuenta que existe.

**Consideraciones sobre el dinamismo**

La página web fungirá como un sistema autoadministrable de forma integral que permitirá actualizar información, imágenes, videos y recursos en general logrando con esto una generación de tráfico permanente hacia el sitio. Al contar con un sitio que contenga las anteriores características descritas las posibilidades van desde:

* Publicación de información ilimitada.
* Creación de nuevas secciones ilimitadamente.
* Subida y publicación de fotos, documentos, videos y en general todo tipo de recursos.
* Atención y recomendación de ajustes, modificaciones y desarrollos que permitan crecer estructuralmente al sitio.
* Secciones de información Interna, solo pertinente para los funcionarios y equipo interno, los cuales dispondrían de un enlace de acceso privado para intercambiar información, capacitarse, motivarse y otros asuntos internos.

**Consideraciones sobre la interactividad**

Interactividad: Un sitio web avanzado, llamado técnicamente “Web Semántica” debe ser interactivo con los navegantes de éste. Ofrecemos:

* Herramientas de software sobre el sitio que permiten la conversación entre personal de la compañía Anwarcg y una persona o entidad interesada en información que se encuentra navegando en la página en tiempo real.
* Herramientas de software sobre el sitio que permiten canalizar de forma inmediata aportaciones, sugerencias y quejas, generando las bases de datos que permitan el seguimiento y control de la gestión de respuestas.
* Herramientas de software sobre el sitio que permitan al usuario descargar o subir (Si se quiere dar éste premiso) recursos dentro del sitio web.
* Herramientas de software que permiten la discusión de temas de interés para la comunidad de usuarios del sitio a través de foros, los cuales pueden ser moderados.

**Consideraciones Sobre La Tecnología**

El gestor de contenidos Drupal versión 7, aporta módulos que permiten desarrollar todo tipo de estrategias para captar la atención de los usuarios e implementar funcionalidades acorde a las necesidades de las empresas como Anwar CG.

## 1.1 Propósito

El principal propósito del diseño y desarrollo del sitio web para la empresa Anwar Consulting Group SC es el posicionamiento de su marca y sus productos en los principales buscadores en internet.

La realización del sitio web para la empresa Anwar Consulting Group SC. se constituirá como un elemento representativo de su identidad, con esto se pretende tener un canal alternativo de ventas y posicionamiento dentro de la World Wide Web. A través del sitio web tendrá la oportunidad de comunicar sus mensajes y propuestas a una audiencia o público objetivo determinado permitiendo interactuar en la realización de investigaciones o proyectos de manera general con los todos los involucrados.

# 2. RESEÑA DEL PRODUCTO


## 2.1 Descripción Producto

El sitio web será una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. La página web se basará en un gestor de contenidos, dicho gestor es el denominado "Drupal" mientras que la información se presentará mediante HTML/XHTML para proporcionar acceso a través del protocolo HTTP de Internet.

A la página principal se accederá a través de un URL raíz común llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan más particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web fluye entre las diferentes partes de los sitios.

En seguida se muestra un diagrama para visualizar las diferentes secciones que se desarrollarán para el sitio web de AnwarCG:

**Figura 1**. Secciones del sitio web de AnwarCG.



**Fuente:** Elaboración propia, AnwarCG.

También se incluirán los siguientes puntos dentro de la página web:

* Modificación gráfica de Template, hasta 10 pestañas
* Formulario de contacto
* Ubicación con mapa interactivo
* Catalogo de servicios
* Banner animados, hasta 4 imágenes
* Ventana activas a redes sociales
* Ventana activa con proyectos actuales

## 2.2 Problemática a solucionar

Actualmente la empresa AnwarCG no cuenta con un sitio web que contenga de manera actualizada información sobre sus servicios y productos, esto evita el acercamiento y posicionamiento para darse a conocer dentro del mercado nacional e internacional.

## 2.3 Objetivos del producto

Diseñar un sitio web que funcione como una herramienta para que la empresa AnwarCG pueda incursionar en su mercado objetivo.

## 2.4 Usuario del sistema

### Usuarios del Producto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Usuarios | Actividad |
| US01 | Administrador | Encargado gestionar contenidos y verificar el funcionamiento del sistema. |
| US02 | Público en general | Posible cliente, persona interesada en trabajar en la empresa. |
| US03 | Trabajadores de la empresa | Acceso a la intranet |

# 3. REQUERIMIENTOS

Para ver la especificación de los requerimientos favor de revisar el documento webanwarcg\_Manual Requerimientos

# 4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## 4.1 Supuestos

El proyecto se sujeta exclusivamente a la implantación de los módulos de acuerdo al contrato, cualquier acuerdo fuera de éste, no deberá ser aceptado por ninguna de las partes a menos que se anexe un documento donde se formalice el mismo, firmado por ambas partes.

La empresa Anwar CG será responsable de recopilar y suministrar recursos e información para el sitio con la redacción y ortografía apropiada.

## 4.2 Restricciones

La propuesta no incluye cualquier servicio no señalado en el presente documento, en caso de solicitar algún servicio después de haberse autorizado la propuesta comercial y que esté firmado el contrato entre las dos partes, dicho servicio será cotizado por separado y desarrollado en una etapa posterior.

# 5. ENTREGABLES

## 5.1 Entregables

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable | Fecha |
| Sitio web en la red | 23/10/2012 |
| Guía técnica | 23/10/2012 |
| Guía de usuario | 23/10/2012 |

## 5.2 Protocolo de entrega

Para realizar la entrega del proyecto, al cliente se le proporcionará:

Sitio web montado en servidor.

Entrega de un CD con los documentos definidos como entregables.

# 6. INVERSIÓN

La inversión total del proyecto es de: $63,371.99 MXN (sesenta y tres mil trescientos setenta y un pesos 99/100) incluye IVA.

El pago se llevará a cabo en 2 exposiciones, cada una cubrirá el 50% de la inversión total del proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enganche | 50.00% | $31,685.995 |
| Entrega Final | 50.00% | $31,685.995 |
|  | 100% | $63,371.99 |

## 6.1 Condiciones Comerciales

Los precios incluyen IVA y están expresados en Pesos Mexicanos, la vigencia de la presente propuesta se mantiene por 30 días a contar desde su recepción, el pago se realiza a nombre de: INTERAKTIVE WISSEN AND MEDIA INTERPRISES S.A. DE C.V.

1. Search Engine Optimization. Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en diferentes buscadores de manera orgánica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda de contenido en

   Internet del mismo nombre, dicho buscador responde casi al 60% de las búsquedas en Internet. [↑](#footnote-ref-2)