Minuta #001

Fecha: 25/09/2012

**Participantes:**

Director general: Felipe Lozano

Líder de proyecto: Jesús Moreno

Analista & Arquitecto: Omar Valencia

Desarrollador: Harold Vázquez

Tester: Carlos Mamani

**Objetivos de la reunión:**

Presentar al equipo de trabajo el nuevo proyecto así como dar a conocer los puntos más importantes acerca de éste:

Introducción al proyecto

Mapa de sitio

Roles y responsabilidades

Hitos del proyecto

Etapas del proyecto

Riesgos

Recursos Materiales

Capacitaciones

**Descripción de la reunión:**

Se describen brevemente los puntos mas importantes y la información necesaria para empezar a trabajar con el proyecto web\_AnwarCG con la finalidad de que todos los integrantes conozcan el proyecto las fechas y todos los objetivos descritos anteriormente además de la resolución de cualquier duda para arrancar con el proyecto.

Se presenta al equipo de trabajo los recursos materiales planificados para el proyecto y se acuerda concluir el proyecto con éstos mismos recursos.

El líder de proyecto pide al equipo que se comprometan con los requerimientos y el plan del proyecto, además pide que si alguien no puede participar o cumplir las responsabilidades de su rol, se notifique en este momento.

Ningún miembro del equipo considera que no puede participar en el proyecto, por lo que todos adquieren el compromiso con los requerimientos y el plan del proyecto.

Los compromisos entregables así como su fecha planeada de entrega y responsables se describe en la siguiente matriz:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **COMPROMISOS** | **FECHA DE ENTREGA PLANEADA** | **RESPONSABLE** |
| 1 | Manual de requerimientos aprobado | 12 de septiembre de 2012 | Analista Omar Valencia |
| 2 | Manual de casos de uso | 14 de septiembre de 2012 | Analista Omar Valencia |
| 3 | Propuesta commercial aprobada | 19 de septiembre de 2012 | Líder de proyecto Jesús Moreno |
| 4 | Plan de proyecto | 19 de septiembre de 2012 | Líder de proyecto Jesús Moreno |
| 5 | Documento de análisis y diseño | 28 de septiembre de 2012 | Arquitecto Omar Valencia |
| 6 | Codificación | 15 de octubre de 2012 | Desarrollador Harold Vazquez |
| 7 | Presentación del reporte de pruebas | 18 de octubre de 2012 | Tester Carlos Mamani |
| 8 | Manual de usuario | 19 de octubre de 2012 | Analista Omar Valencia |
| 9 | Manual Técnico | 22 de octubre 2012 | Arquitecto Omar Valencia |
| 10 | Entrega de proyecto | 23 de octubre 2012 | Líder de proyecto Jesús Moreno |

Firmas de compromiso:

